Styrelsemöte Sillalyckans samfällighetsförening
Protokoll från styrelsemöte.

Datum:141202 Plats: Hos Lennart Norlén, Sandstensvägen 43.

Närvarande: Lennart Elfving, Elinor Furugård, Mats Mårdbrink, Malin Hansson, Mikael Törnered, 
Lennart Norlén, Håkan Nicklasson.

1.Mötet öppnas: Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Val av justerare: Till justerare för mötet jämte ordförande väljs Håkan Nicklasson.

3. Fiberinstallation: Ordförande går igenom de ändringar som gjorts i avtalsförslaget. Styrelsen är nu nöjd med utformningen. Styrelsen uppdrar åt ordförande att snarast ingå avtalet med SSAB (Svenska Stadsnät i Mölndal AB). 
Nedan kan den tidplan som nu är presenterad ses:
Beräknad byggstart 1:a april-2015 (ev. tidigare om vi får en mild vinter). Start med byggmöte (representant från Sillalyckan, SSAB + Entreprenör) Tidplan fastställs. 2 veckor nätutbyggnad i området (områdesnät, blåsning av fiber, framdragning av matarkabel). 3v arbete med att ansluta hushåll (Håltagning, montering av CPE, fibersvetsning). 1v efterarbete (dokumentation, anslutning av eftersläntrare). 1v slutbesiktning (besiktning med Sillalyckan, SSAB och entreprenör). Ev. fin återställning och besiktningsanmärkningar
Information om hantering och skyldigheter av fiberanläggningen för fastigheterna kommer att införas i regler och information i nästkommande utgåva.
4. Plåtarbeten:Ordförande har talat med Valås Plåt och skall ha ett möte med dessa. Inför mötet behövs följande information från varje fastighetsägare:
Har er fastighet några problem med hängrännorna (dåligt fall, översvämning etc.)?
Har ni några rostangrepp eller andra skador kring er garageport (fram för allt vid stolparnas anslutning mot marken)?
Svara oavsett om ni har problem/rostangrepp eller inte. Maila era svar till sekreterare Malin Hansson snarast, dock senast 141221.

5. Övrigt: Återvinning: Vi vill inför jul påminna om att lämna större förpackningar/emballage från julklappar etc. på återvinningscentralen, våra återvinningskärl blir annans med säkerhet överfulla.

6. Nästa möte: 150223 kl 18.00 hos Mats Mårdbrink, Kalkstensvägen 32.
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